Interview bedrijfscase

* Prince2 certificaat?
  + Het eerste, practioners
  + Al 10 jaar geleden
* Binnen chronos?
  + Nee bij fortis
* Waarom voor prince2
  + Was verplicht, fortis had besloten om alles via deze methode te doen
  + Bij ing eigenlijk ook hetzelfde
  + Blijkbaar alle banken
  + Bussiness management werd het sterk aangeraden
* Agile?
  + Vroeger niet nu wel
  + Vroeger was het nog waterfall
  + Er was altijd iemand bezig met kapot veel administratie
  + Veel papieren rompslomp
  + Daarom is ze gestopt
  + Terecht gekomen bij een kleiner bedrijf die software voor externen maakten
  + Daar wel Agile
  + Voorkeur gaat sterk naar agile
* Prince2 goed?
  + Je moet nadenken welke bizz vraag je gaat oplossen met je project?
  + Uren dagen?
  + Sponors?
  + Probleem was dat agile er nog niet was
  + Eerder een dogma
  + Horror
  + Pit af, dan gaan we weer verder met het project
  + Das al weer een half jaar verder
  + Dus alles was al terug veranderd
  + Agile wordt soms ook misbruikt en dus een combi met prince2 lijkt me wel goed
* Prince2 is iets meer agile gemaakt
  + Goed dat ze dat hebben aangepast
* Welke rol?
  + Lang bizz analyst
  + Agile product owner
* Wanneer meer agile gaan
  + Eerst project brief
  + Sturing comitee is wel goed en dat heb je niet bij agile
  + Na pit niet te groot maken en dan beginnen met sprints
  + Af en toe is terug komen op de pit
  + Ge moogt u niet te veel verliezen in beiden
  + Je moet de voordelen halen uit beide methodes en die combineren
* Ideaal tijdsschema voor de projectbrief te reviewen
  + Vanuit een gem bedrijf
  + Sprints van 2 weken
  + Dus 10-15 weken terug keren naar de project brief
* Welke dingen mist u van prince2 binnen agile?
  + Het initiele nadenken
  + Het sturings comitee
    - Gewoon iemand die praat vanuit de klant
  + Escalatie document
    - Waarmee je aangeeft dat er initieel 40u was en je doet effectief 50u om te zeggen waarom dit gebeurd
    - Waarom werk je langer
  + T-shirt methode
    - Elk stukje func
    - S, m, l, xl
      * Uren inschatten
    - Als de size veranderd moet je er wel rekening mee houden
    - Niet het volledige document van prince2 maar wel iets beter over nadenken
    - Meer leren het uw fouten gaat soms verloren bij agile
* Moeilijkheden van de switch naar agile
  + Heel moeilijk
  + Aanpassing van bizz analyst
  + Hoe groot wordt een product backlog item???
  + Items vaak te groot ingeschat
  + Het opsplitsen van die items is heel moeilijk
  + Voor de rest ging het wel goed
  + Stand ups top
  + Dagelijkse planning
  + Agile is aangenamer werken
* Aanpassingen in de denkwijze?
  + Je moet op tijd stoppen
  + Waterfall is er geen probleem als je wegvalt
  + Bij elke sprint moet je nieuwe dingen leveren
  + Dus de werkdruk is iets hoger
  + Elke dag is het daily standup dus daar moet je echt bij zijn!
* Agile en prince2 samen
  + Geen expertise
  + Ik wil wel iets verzinnen hoor
* Hoe zou jij prince2 en agile combineren?
  + Het is heel moeilijk om dit te doen
  + Banken zijn echt andere mensen
  + Project managers zijn helemaal anders
  + Veel mensen hangen vast aan het oude systeem
  + Agile is meer vooruit gaan en inovatie
  + Bij banken gaat dat niet gebeuren
  + Beetje vastgeroest
  + Ze passen zich wel wat aan
  + Maar het blijft heel moeilijk
  + 20 procent toppers
  + 60-70 procent normale mensen
  + 10 procent schijterds
  + Maar daar moet kunt ge weinig mee doen
  + Elk bedrijf heeft een andere drive
  + Volledig overstappen plots zou niet kunnen
* Verandering is heel moeilijk
  + Agile is niet voor iedereen
  + Er moet wel gepresteerd worden
  + maar niet iedereen is daar voor gemaakt
  + alle banken zijn hetzelfde
  + valt veel te leren
  + maar ze hangen wat vast in hun oude manieren
  + Elk bedrijf heeft zijn eigen mentaliteit